ПЕРВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение ИИ-аналитики: почты, мессенджеры и анализ отзывов

Добавление источников: Яндекс/Google почта, Telegram/WhatsApp/Max, отзывы о 1apart и конкурентах с классификацией на 3 категории

Версия 1.0 · Июль 2026 · Заказчик: Первый Апарт-отель (Томск)

# 1. Цель и контекст

Проект уже собирает данные о загрузке, доходе и ценах конкурентов и формирует сводки (Max, email) и ИИ-ленту в веб-кабинете на базе YandexGPT. Задача этого ТЗ — расширить аналитику новыми источниками:

- Входящие обращения и переписка гостей из почты (Яндекс, Google) и мессенджеров (Telegram, WhatsApp, WhatsApp Business, Max);

- Автоматический разбор отчётов, приходящих на почту от TravelLine и других сервисов бронирования;

- Сбор и анализ отзывов о «Первом Апарт-отеле» с классификацией на 3 категории: положительные, отрицательные, конструктивные;

- То же по отзывам о конкурентах — для сравнения репутации и поиска точек роста.

Все результаты должны выводиться во всех сводках (Max, email) и в отдельном разделе веб-кабинета.

# 2. Общие принципы (важно соблюсти)

- Единый ИИ-движок. Классификация и выводы — через уже подключённый YandexGPT (модуль src/analytics/ai_insights.py). Не вводить новых LLM-провайдеров без согласования.

- Правовая модель. В текстах и выводах использовать формулировки «квартиры/апартаменты», не «гостиничные услуги».

- Конфиденциальность. Токены и пароли только в .env, не в коде и не в задачах. Личные данные гостей (телефоны, почты) не выводить в сводки — только агрегаты и обезличенные цитаты.

- Отказоустойчивость. Если источник недоступен, модуль пропускает его и логирует, не роняя сборку. Для отзывов и переписки предусмотреть кэш последнего успешного результата.

- dry_run. Все новые модули должны корректно работать в текущем режиме dry_run=true (без реальной рассылки).

# 3. Блок A. Почты (Яндекс и Google)

## 3.1. Что подключаем

| Почта | Способ доступа | Что берём |
| --- | --- | --- |
| bogdanchik2@yandex.ru (Яндекс) | IMAP + пароль приложения (SMTP уже настроен) | Входящие обращения, отзывы, отчёты сервисов |
| Google (Gmail) | IMAP + пароль приложения ИЛИ Gmail API (OAuth) | То же |

## 3.2. Что анализировать

- Обращения гостей: количество за период, темы (свободные даты, цены, документы, заезд/выезд), тональность, доля вопросов о наличии мест;

- Отзывы и претензии, пришедшие письмом, — направлять в блок анализа отзывов (раздел 5) с той же классификацией;

- Отчёты от TravelLine и других сервисов: распознать письмо-отчёт по отправителю/теме, извлечь ключевые цифры (брони, отмены, суммы) и передать в общий поток метрик.

## 3.3. Технические требования

- Новый модуль src/data_sources/mail_inbox.py: подключение по IMAP, выборка писем за период (по дате), фильтр папок «Входящие» + метки.

- Классификатор писем: обращение / отзыв / отчёт сервиса / прочее (правила по отправителю и теме + LLM для спорных).

- Парсер отчётов: отдельные адаптеры под TravelLine и типовые агрегаторы (тема, таблица/текст письма). Расширяемая схема — легко добавить новый шаблон.

- Настройки в config/settings.yaml: список почтовых ящиков, папки, отправители-отчётов; секреты — в .env (IMAP_YANDEX_*, IMAP_GMAIL_* / GMAIL_OAUTH_*).

# 4. Блок B. Мессенджеры

Подключить анализ переписки/обращений гостей из мессенджеров. Max уже используется для рассылки сводок — добавить чтение входящих.

| Мессенджер | Способ | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Telegram | Bot API (бот в чате поддержки) или экспорт диалогов | Высокий |
| WhatsApp / WhatsApp Business | WhatsApp Business API (Cloud API) либо провайдер (напр. Wazzup, Green API) | Высокий |
| Max | API мессенджера Max (chat_id уже есть) | Средний (чтение входящих) |

## 4.1. Что анализировать

- Количество обращений по каналам и динамика;

- Темы и тональность обращений, доля повторных, скорость первого ответа (если данные доступны);

- Отзывы/жалобы из переписки — в блок анализа отзывов (раздел 5).

## 4.2. Технические требования

- Модуль src/data_sources/messengers.py с адаптерами: telegram.py, whatsapp.py, max_inbox.py — единый интерфейс fetch_messages(period).

- Единая нормализованная структура сообщения: канал, дата, направление (входящее/исходящее), обезличенный автор, текст, тема (после классификации).

- Секреты в .env: TELEGRAM_BOT_TOKEN, WHATSAPP_API_* / провайдер, MAX_TOKEN. Каждый канал включается/отключается флагом в config.

# 5. Блок C. Анализ отзывов — 3 категории

Ключевой блок. Собираем отзывы о своём объекте и о конкурентах, классифицируем на 3 категории и формируем выводы.

## 5.1. Источники отзывов

| Источник | Объекты | Способ сбора |
| --- | --- | --- |
| 2ГИС | 1apart + конкуренты | Карточка организации (веб), периодический сбор |
| Яндекс Карты / Справочник | 1apart + конкуренты | Страница организации, отзывы |
| Google Maps | 1apart + конкуренты | Карточка на картах, отзывы |
| Отельные агрегаторы (Островок, Яндекс Путешествия, 101hotels, Суточно, Твил) | 1apart + конкуренты | Страницы объектов |

Список конкурентов берётся из config.competitors (уже есть 9–10 объектов Томска). Для каждого объекта в конфиге указываются ссылки на карточки 2ГИС / Яндекс / Google / агрегаторов.

## 5.2. Классификация — 3 категории

Положительные — гость доволен, хвалит, рекомендует. Без конкретных претензий.

Отрицательные — недовольство, жалоба, низкая оценка. Фиксируем проблему.

Конструктивные — содержат конкретное предложение или замечание, что улучшить (даже в целом при положительном отзыве). Самая ценная категория для решений.

Классификацию выполняет YandexGPT по единому промпту. Для каждого отзыва: категория, краткая суть (1 строка), тег темы (чистота, заселение, цена, шум, персонал, локация, оснащение и т.п.).

## 5.3. Что показывать

- Сводные цифры по своему объекту: сколько отзывов за период, распределение по 3 категориям, средняя оценка, топ-темы жалоб и топ-похвал;

- То же по каждому конкуренту + сравнение: где 1apart сильнее/слабее по репутации и по конкретным темам;

- Конструктивные отзывы — отдельным списком с рекомендацией к действию (это вход для «Идеи недели»).

## 5.4. Технические требования

- Модуль src/data_sources/reviews.py с адаптерами по источникам: reviews_2gis.py, reviews_yandex.py, reviews_google.py, reviews_aggregators.py.

- Сбор через Playwright (страницы отзывов часто на JS) + скриншот-фолбэк и распознавание при защите от автосбора — по аналогии с уже реализованным автосбором цен конкурентов.

- Дедупликация отзывов (по автору+дате+хешу текста), инкрементальный сбор (только новые с прошлого запуска), хранение в БД/файле с полем source и object_id.

- Модуль классификации src/analytics/reviews_insights.py: вызывает YandexGPT, возвращает категорию + тему + суть; кэширует результат по хешу текста, чтобы не переклассифицировать.

- Соблюдать вежливые задержки и лимиты при сборе; при блокировке — фолбэк на скриншот и повтор позже, не чаще заданной частоты.

# 6. Вывод результатов

## 6.1. Веб-кабинет — новый раздел «Отзывы и обращения»

- Вкладка «Свой объект»: карточки по 3 категориям (счётчики + примеры), график динамики, топ-темы;

- Вкладка «Конкуренты»: таблица сравнения репутации, разбивка по категориям и темам;

- Вкладка «Каналы»: обращения из почты и мессенджеров (объём, темы, тональность);

- Блок «Конструктив → действия»: список конкретных предложений с кнопкой «в задачи/идеи».

## 6.2. Сводки (Max и email)

- В ежедневную сводку — короткая строка: новые отзывы за сутки по 3 категориям + число обращений по каналам;

- В недельный отчёт — блок «Репутация»: динамика по категориям, сравнение с конкурентами, 1–3 конструктивных вывода.

## 6.3. ИИ-лента

- Новые типы карточек: «Репутация» (сдвиг по категориям), «Отзывы конкурентов» (где нас обходят), «Конструктив недели» (что улучшить).

# 7. Этапы и приёмка

| Этап | Содержание | Результат приёмки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почты: IMAP Яндекс+Gmail, классификатор писем, парсер отчётов TravelLine | Письма читаются, отчёты распознаются, метрики в потоке |
| 2 | Мессенджеры: Telegram + WhatsApp + Max (чтение входящих) | Обращения собираются, нормализованы, тональность считается |
| 3 | Отзывы: сбор 2ГИС/Яндекс/Google/агрегаторы (свой + конкуренты) | Отзывы собираются, дедуплицируются, инкрементально |
| 4 | Классификация на 3 категории + темы (YandexGPT) | Каждый отзыв размечен, есть кэш |
| 5 | Вывод: раздел в кабинете, сводки, ИИ-лента | Всё отображается, тексты корректны, dry_run работает |

Каждый этап оформляется отдельной задачей (GitHub Issue) и Pull Request с прохождением CI и деплоем на VPS.

# 8. Что нужно от заказчика (доступы)

- Пароли приложений для IMAP: Яндекс (bogdanchik2@yandex.ru) и Google;

- Токен Telegram-бота поддержки и/или экспорт диалогов; доступ к WhatsApp Business API (или провайдеру); токен Max;

- Ссылки на карточки объекта и конкурентов в 2ГИС, Яндекс Картах, Google Maps и на агрегаторах — для config;

- Подтверждение перечня конкурентов (текущие 9–10 объектов Томска).