Промпты для Cursor по этапам — проект «hotel-report-bot» (ТЗ v2.2)

Как пользоваться: сначала запустите стартовый промпт (каркас проекта). Затем копируйте промпты ниже по очереди, по одному за раз. Каждый этап = отдельная ветка feature/... и отдельный Pull Request. Дождитесь зелёного pytest и слияния PR, прежде чем переходить к следующему этапу.

Общий контекст (действует для всех этапов): Python 3.11+ · автономный сервис на VPS · таймзона Europe/Moscow · всё конфигурируемое — в config/settings.yaml + .env, без хардкода · секреты в .gitignore · сбор цен категорий = httpx+BeautifulSoup (без Playwright), цены на даты = TravelLine API · история = SQLite · админка = FastAPI · деплой = Docker.

Этап 0 — Настройка окружения, репозиторий, CI

Цель: подготовить рабочее окружение и автосборку, чтобы дальнейшие этапы шли без ручной возни.

Задача:

- Проверь/дополни каркас проекта hotel-report-bot (структура папок по ТЗ v2.2).

- Заполни requirements.txt: gspread, google-auth, httpx, beautifulsoup4, lxml, fastapi, uvicorn, jinja2, apscheduler, pydantic-settings, python-dotenv, pyyaml, pytest, ruff. Playwright НЕ добавлять.

- Реализуй src/config.py на pydantic-settings: загрузка config/settings.yaml + .env. Опиши все ключи в settings.example.yaml и .env.example с комментариями (пороги светофора, время задач, channels_map, dry_run, лимиты сбора, chat_id, email, MAX_TOKEN, GOOGLE_SA_JSON_PATH, TL_API_KEY, SMTP_*, ADMIN_PASSWORD).

- Настрой .github/workflows/ci.yml: ruff + pytest на push/PR.

- .gitignore: .env, *.db, .venv/, __pycache__/, service_account.json, config/settings.yaml.

Требования к коду: без хардкода; config читается один раз и передаётся зависимостям; чистый импорт всех пакетов.

Ожидаемый результат: pip install -r requirements.txt проходит; ruff check и pytest зелёные (хотя бы 1 smoke-тест на загрузку config); CI-workflow запускается. Сделай коммит и открой PR «Этап 0».

Этап 1 — Google Sheets: подключение и чтение

Цель: научиться читать рабочие данные заказчика из таблицы.

Модули: src/data_sources/sheets.py.

Задача:

- Через gspread + сервисный аккаунт (путь к JSON — из config/.env) подключись к таблице «Апарт отель для Сергея».

- Читай лист «Заселяемость» (gid=343939684): загрузка % по 6 типам квартир, статусы номеров (свободен/занят/забронирован).

- Читай лист «Брони статистика» (gid=1469944608): кол-во броней по дням и источникам.

- Парси в типизированные структуры (dataclass/pydantic): например RoomTypeOccupancy, BookingRecord.

- Обработай отсутствие доступа/листа/пустые ячейки без падения.

Требования к коду: имена листов и gid — в config; функции возвращают структуры, не сырые списки; логирование ошибок.

Ожидаемый результат: функции возвращают заполненные структуры на реальной таблице; pytest с моками gspread (без реального обращения к сети) зелёный. PR «Этап 1».

Этап 2 — Расчёт метрик и статусов (светофор)

Цель: реализовать ядро расчётов, независимое от источников.

Модули: src/metrics/occupancy.py, src/metrics/revenue.py, src/metrics/guests.py.

Задача (формулы; unit = квартира, unit-night = квартира×ночь):

- Occupancy = продано unit-nights / доступно unit-nights × 100%.

- ADR = доход за проживание / продано unit-nights.

- RevPAR = доход / доступно unit-nights (или ADR × Occupancy).

- ALS = дней пребывания / кол-во броней.

- Доход: приоритет — факт (передаётся аргументом); fallback — snapshot-цена × занятые unit-nights, с флагом is_estimated=True.

- Светофор: функция принимает пороги из config и возвращает 🟢/🟡/🔴 для загрузки, отклонения цены, числа новых броней.

- Классификация каналов (guests.py): direct/aggregator по channels_map из config.

- Повторные гости: матчинг по телефону→email→ФИО (нормализация); идентификаторы хешировать.

Требования к коду: чистые функции без побочных эффектов; защита от деления на 0; никакой работы с сетью/БД.

Ожидаемый результат: tests/test_metrics.py, test_channels.py, test_guests.py покрывают формулы, граничные случаи (0 unit-nights, пустые данные), классификацию и матчинг гостей — все зелёные. PR «Этап 2».

Этап 3 — Snapshot цен с 1apart.ru (BeautifulSoup) + анти-блок

Цель: ежедневно снимать базовые цены по 6 категориям со статического HTML.

Модули: src/data_sources/site_prices.py.

Задача:

- Собирай базовые цены («от N руб») со страниц категорий (/1room23, /1room, /uluchshennyie-odnokomnatnyie-kvartiryi и др. — список URL в config) через httpx + BeautifulSoup. БЕЗ Playwright.

- Цены на конкретные даты здесь НЕ собирать — это TravelLine API (этап 7). Оставь TODO-ссылку.

- Анти-блок (лимиты из config): задержка 2–3 сек между запросами, случайная пауза, реалистичный User-Agent, уважать robots.txt (у сайта закрыт только /manager/), последовательные запросы.

- Обработай 403/429/503 с экспоненциальным backoff; при повторной неудаче — вернуть последний успешный snapshot и залогировать предупреждение.

- Верни структуру PriceSnapshot (дата/время, тип квартиры, цена, источник).

Требования к коду: селекторы вынести в константы/config; таймзона Europe/Moscow для метки времени; никаких «жёстких» sleep без конфигурации.

Ожидаемый результат: tests/test_site_prices.py парсит цены из сохранённого фикстур-HTML (без реальной сети) — зелёный; ручной прогон возвращает 6 цен. PR «Этап 3».

Этап 4 — Хранилище SQLite и история

Цель: сохранять историю (≥90 дней) для сравнения периодов и повторной отправки.

Модули: src/storage/db.py, src/storage/models.py.

Задача:

- Схема SQLite: price_snapshots (id, дата/время, тип, цена, источник); metrics_daily (дата, тип, occupancy, adr, revpar, доход, кол-во броней); bookings_daily (дата создания, источник, канал, сумма, guest_id); guests (guest_id, хеш телефона/email/ФИО, кол-во визитов, признак повторного); reports_log (тип max/email, дата, статус, dry_run, превью); errors_log (дата, источник, тип, сообщение, разрешено).

- Функции записи/чтения; чтение для сравнения «к вчера»/«к прошлой неделе».

- Идентификаторы гостей хранить только в хешированном виде.

- Инициализация БД при старте (создание таблиц, если нет).

Требования к коду: путь к БД — из config; параметризованные запросы; транзакции.

Ожидаемый результат: тесты на запись/чтение и на выборку истории за период — зелёные; БД создаётся автоматически. PR «Этап 4».

Этап 5 — Max Bot API: ежедневная сводка + dry-run

Цель: отправлять короткую сводку со светофором в Max.

Модули: src/notifiers/max_bot.py.

Задача:

- Отправка через POST /messages на platform-api2.max.ru, заголовок Authorization (токен из .env), формат Markdown/HTML, лимит 4000 символов (обрезка/разбивка).

- Собери сводку: статус номеров по 6 типам и всего (забронировано/занято/свободно), новые брони за сутки (всего + по каналам), цены по типам + отклонение от вчерашнего snapshot, всё со светофором из этапа 2.

- Dry-run: при dry_run=true слать в тестовый chat_id/себе; расчёт всегда полный. Флаг из config.

- Обработка ошибок 401/403/429/5xx с backoff; запись результата в reports_log.

Требования к коду: chat_id и токен — из config/.env; текст сводки формировать отдельной функцией (тестируемой без сети).

Ожидаемый результат: тестовое сообщение приходит в тестовый чат; функция сборки текста покрыта тестом; dry-run не шлёт в основной чат. PR «Этап 5».

Этап 6 — Email: еженедельный HTML-отчёт

Цель: слать развёрнутый отчёт за неделю на email.

Модули: src/notifiers/email_sender.py + шаблон письма.

Задача:

- HTML-письмо (заголовки, таблицы) + текстовый дубль ключевых цифр. Отправка smtplib (SMTP из .env).

- Разделы: Occupancy по типам и в целом со сравнением к прошлой неделе; ADR и RevPAR (факт из TL или «оценочный» с пометкой); ALS; доля прямых vs агрегаторы; доля повторных гостей; тренды рынка (3–5 пунктов); конкуренты (цены на 7 дней, где доступно публично).

- Dry-run работает и для email (слать себе/не слать).

- Список получателей — из config.

Требования к коду: вёрстка письма отдельной функцией; данные приходят из metrics/storage; запись в reports_log.

Ожидаемый результат: письмо приходит на тестовый адрес корректно свёрстанным; функция генерации HTML покрыта тестом; при отсутствии факт-дохода стоит пометка «оценочный». PR «Этап 6».

Этап 7 — TravelLine API (Universal + Read Reservation)

Цель: подключить эталонный источник фактических цифр и цен на даты.

Модули: src/data_sources/travelline.py.

Задача:

- Universal WebPMS API (хост partner.tlintegration.com): analytics/services (начисления/доход), analytics/payments (платежи), analytics/services/cancelled, bookings/{number}. Параметры: startDate/endDate (yyyyMMdd), dateKind. Для «новых броней сегодня» → dateKind=2 (по созданию). Макс. окно 31 день.

- Read Reservation API: reservations/search с постраничностью (pageToken/nextPageToken, hasNextPage) и lastModification (UTC) для инкрементальной синхронизации; источник бронирования (канал).

- Авторизация: ключ из .env (заголовок Authorization/ключ из ЛК).

- Отдавай: факт-доход → фактические ADR/RevPAR; каналы → direct/aggregator (эталон); профили гостей → повторные; цены на конкретные даты.

- Сверка с Google Sheets: при расхождении выше порога (config) — предупреждение в сводку/лог.

Требования к коду: базовый URL/ключ — из config/.env; ретраи и обработка ошибок API; UTC↔MSK аккуратно.

Ожидаемый результат: авторизация работает; выгрузка новых броней по dateKind=2 и платежей возвращает данные; тесты с моками ответов API зелёные; расхождение с Sheets логируется. PR «Этап 7».

Этап 8 — Веб-админка (FastAPI)

Цель: дать заказчику контроль без SSH.

Модули: src/web/app.py, src/web/templates/.

Задача:

- FastAPI + Jinja2. Авторизация по логину/паролю или токену (из .env), HTTPS в проде.

- Разделы: Дашборд (текущая загрузка, последние метрики, статус последней отправки); История snapshot цен (таблица/график); Метрики (Occupancy/ADR/RevPAR/ALS по дням/неделям, сравнение периодов); Бронирования и каналы (прямые vs агрегаторы, повторные — агрегаты); Логи (запуски, ошибки, расхождения); Отчёты (список отправленных + повторная отправка); Настройки (переключатель dry-run без перезапуска, пороги светофора, время отправки, лимиты сбора).

- Данные читаются из SQLite (этап 4).

Требования к коду: без раскрытия персональных данных (только агрегаты); переключение dry-run пишет в config/БД без рестарта.

Ожидаемый результат: админка поднимается (uvicorn src.web.app:app), вход работает, разделы отображают данные из БД, dry-run переключается. PR «Этап 8».

Этап 9 — Планировщик + Docker

Цель: автономный запуск по расписанию и контейнеризация.

Модули: src/scheduler.py, src/main.py, docker/Dockerfile, docker/docker-compose.yml.

Задача:

- APScheduler (или cron на VPS) в таймзоне Europe/Moscow: 09:00 — snapshot цен + сбор Sheets/TL; 09:05 — Max-сводка; Пн 08:00 — email; еженедельно — тренды/конкуренты; при каждом запуске — контроль сбоев.

- Чётко различать дату отчёта, дату запуска и период сбора (устойчивость к ночным перезапускам и задержкам cron).

- main.py запускает планировщик и/или веб-сервер.

- Dockerfile + docker-compose: сборка и запуск сервиса на VPS; монтирование config/.env и тома для SQLite.

Требования к коду: расписание — из config; идемпотентность задач (повторный запуск в тот же день не дублирует записи).

Ожидаемый результат: docker compose -f docker/docker-compose.yml up --build поднимает сервис; задачи регистрируются и срабатывают по расписанию (проверить на укороченных интервалах). PR «Этап 9».

Этап 10 — Обработка ошибок и уведомления о сбоях

Цель: сделать сервис предсказуемым при проблемах с источниками.

Модули: сквозные правки в data_sources/, notifiers/, scheduler.py + errors_log.

Задача:

- При временной недоступности источника — использовать последний успешный snapshot с пометкой «часть данных из последнего снимка» + техническое уведомление заказчику (Max/email).

- При недоступности критического источника (Google Sheets) — НЕ считать итоговые показатели полными; слать предупреждение вместо «красивого, но ложного» отчёта.

- Все ошибки/предупреждения — в errors_log и в раздел «Логи» админки.

- Единый механизм backoff/ретраев для сетевых вызовов.

Требования к коду: пометки в отчётах явные; уведомление о сбое отдельно от штатных сводок.

Ожидаемый результат: при симуляции падения источника (мок) сервис не падает, ставит пометки, шлёт уведомление, пишет в лог; тесты на деградацию зелёные. PR «Этап 10».

Этап 11 — Тестовый прогон и приёмка

Цель: убедиться, что цифры верны, и перейти в боевой режим.

Задача:

- Запусти сервис в dry_run=true на 1–2 недели: сводки идут в тестовый чат/на свой email.

- Сверь ключевые цифры сервиса (Occupancy/ADR/RevPAR/каналы) с отчётом TravelLine «Доходность и загрузка».

- Донастрой пороги светофора (загрузка %) в config по факту.

- Проверь сценарии: расхождение источников, недоступность источника, повторная отправка из админки, переключение dry-run.

- Обнови README: инструкция запуска, переменные окружения, чек-лист приёмки.

- Переключи dry_run=false (боевой режим) после подтверждения заказчиком.

Требования к коду: финальный прогон линтера и всех тестов; никаких секретов в репозитории.

Ожидаемый результат: цифры сходятся с TravelLine; сводки корректны; dry-run→боевой выполнен; финальная приёмка заказчиком. PR «Этап 11» (релиз).